***LOGBOOK***

**REKAYASA KEBUTUHAN B**

**2019 - 2020**



Sistem Transaksional Pemesanan Makanan  
IBKOnline

Anggota Kelompok 10:

Rangga Kusuma D 05111740000120

Bagas Yanuar S 05111740000074

Ersad Ahmad I 05111740000016

**Departemen Teknik Informatika**

**Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya**

CATATAN HARIAN *(Logbook)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal** | **Kegiatan** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | 1 April 2020  5 April 2020  6 April 2020  8 April 2020  8 April 2020  9 April 2020  9 April 2020  8 Mei 2020 | Menentukan permasalahan yang akan diangkat dan aplikasi yang akan dibuat  Menentukan teknik elisitasi yang akan digunakan  Membuat kebutuhan elisitasi (pertanyaan wawancara dan kuisioner)  Catatan: Penyebaran Kuesioner Driver (Notulensi 1)  Dokumen Pendukung: Desain Pertanyaan Driver.docx,  Logbook.docx, List Kebutuhan.xlsx, Hasil Mentah Kuesioner Driver.xlsx, Hasil Sintesis Pertanyaan Driver.docx,  Ringkasan Sistem dan Role Kelompok.docx dan  Ringkasan Sistem dan Role Kelompok Revisi 1.docx  Catatan: Penyebaran Kuesioner Customer (Notulensi 4)  Dokumen Pendukung: Desain Pertanyaan Customer.docx,  Logbook.docx, List Kebutuhan.xlsx, Hasil Mentah Kuesioner Customer.xlsx, Hasil Sintesis Pertanyaan Customer.docx  Ringkasan Sistem dan Role Kelompok.docx dan  Ringkasan Sistem dan Role Kelompok Revisi 1.docx  Catatan: Wawancara Manager (Notulensi 2)  Dokumen Pendukung: Deliverable Wawancara Manager.docs, IBK Online Manager.m4a, Bukti Manager.jpg, Logbook.docx, List Kebutuhan.xlsx, dsb  Catatan: Wawancara Cashier (Notulensi 3)  Dokumen Pendukung: Deliverable Wawancara Kasir.docs, IBK Online Kasir.m4a, Bukti Kasir.jpg, Logbook.docx, List Kebutuhan.xlsx, dsb  Catatan: Penyebaran dan pengisian kuesioner prioritas (Notulensi 5)  Dokumen Pendukung: Desain Pertanyaaan Kuesioner Prioritas Fitur IBK Online.docx, Desain Pertanyaaan Kuesioner Cost Fitur IBK Online.docx, Hasil Mentah Kuesioner Prioritas Fitur IBK Online (Responses).xlsx, Hasil Mentah Kuesioner Cost Fitur IBK Online (Responses).xlsx |

# Notulensi 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8 April 2020* |
| Waktu | : | *14.00 – selesai* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Pelaksana | : | *Setya Wibawa(Driver), Komang Yogananda(Driver), Yovi Agustian(Driver), Rangga Kusuma D(Developer), Bagas Yanuar S(Developer), Ersad Ahmad I(Developer)* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran dan pengisian kuesioner driver* |
| File Pendukung | : | Di Folder Kelompok Developer: Desain Pertanyaan Driver.docx,  Logbook.docx dan List Kebutuhan.xlsx Di Folder Kelompok Client: Hasil Mentah Kuesioner Driver.xlsx dan Hasil Sintesis Pertanyaan Driver.docx |

**Catatan Kemajuan:**

1. Mendapatkan kebutuhan driver untuk dilist pada list kebutuhan.
2. Mengetahui pengetahuan sebelumnya mengenai peranan navigasi pada driver.
3. Memperkirakan estimasi biaya yang dikeluarkan driver.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pembuat Notulen,  Rangga Kusuma Dinata  *05111740000120* |

# DAFTAR HADIR 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8 April 2020* |
| Waktu | : | *14.00 – selesai* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran kuesioner driver* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NRP/ Jenis Stakeholder** |
| 1 | Setya Wibawa | 05111740000028 / Driver |
| 2 | Komang Yogananda | 05111740000114 / Driver |
| 3 | Yovi Agustian | 05111740000125 / Driver |
| 4 | Rangga Kusuma D | 05111740000120 / Developer |
| 5 | Bagas Yanuar S | 05111740000074 / Developer |
| 6 | Ersad Ahmad I | 05111740000016 / Developer |

# Notulensi 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *9 April 2020* |
| Waktu | : | *19.30-20.30* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Pelaksana | : | I Dewa Putu Wiprah A *(Manager),Rangga Kusuma D(Developer), Bagas Yanuar S(Developer), Ersad Ahmad I(Developer)* |
| Kegiatan | : | *Wawancara* |
| File Pendukung | : | Di Folder Kelompok Developer: Master Pertanyaan Wawancara.xlsl, List Kebutuhan.xlsx Di Folder Kelompok Client: Deliverable Wawancara Manager.docs, IBK Online Manager.m4a, Bukti Manager.jpg |

**Catatan Kemajuan:**

1. Mengetahui bagaimana prosedur pemesanan makanan online dan offline yang sudah ada
2. Mengetahui kebutuhan yang perlu dicapai dari aplikasi secara umum
3. Mengetahui apa yang dibutuhkan manager yang dapat direalisasikan pada aplikasi

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pembuat Notulen,  Bagas Yanuar S  *05111740000074* |

# DAFTAR HADIR 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *9 April 2020* |
| Waktu | : | *19.30 – 20.30* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Kegiatan | : | *Wawancara* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NRP/ Jenis Stakeholder** |
| 1 | I Dewa Putu Wiprah A | 05111740000152 / Manager |
| 2 | Rangga Kusuma D | 05111740000120 / Developer |
| 3 | Bagas Yanuar S | 05111740000074 / Developer |
| 4 | Ersad Ahmad I | 05111740000016 / Developer |

# Notulensi 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *9 April 2020* |
| Waktu | : | *19.30-20.15* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Pelaksana | : | Muhammad Rafi Fadhilah *(Kasir)*, Hisam Widi Prayoga *(Kasir), Rangga Kusuma D(Developer), Bagas Yanuar S(Developer), Ersad Ahmad I(Developer)* |
| Kegiatan | : | *Wawamcara* |
| File Pendukung | : | Di Folder Kelompok Developer: Master Pertanyaan Wawancara.xlsl, List Kebutuhan.xlsx Di Folder Kelompok Client: Deliverable Wawancara Kasir.docs, IBK Online Kasir.m4a, Bukti Kasir.jpg |

**Catatan Kemajuan:**

1. Mengetahui sistem yang sudah ada untuk pemesanan biasa ataupun daring
2. Mengetahui peranan kasir pada pemesanan daring
3. Mengetahui kesusahan yang dialami kasir selama ini dalam menangani pesanan daring
4. Mengetahui apa yang diharapkan oleh orang yang bertanggung jawab melayani pemesanan daring

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pembuat Notulen,  Bagas Yanuar Sudrajad  05111740000074 |

# DAFTAR HADIR 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *9 April 2020* |
| Waktu | : | *19.30-20.15* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Kegiatan | : | *Wawancara Kasir* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NRP/ Jenis Stakeholder** |
| 1 | Rangga Kusuma D | 05111740000120 / Developer |
| 2 | Bagas Yanuar S | 05111740000074 / Developer |
| 3 | Ersad Ahmad I | 05111740000016 / Developer |
| 4 | Hisam Widi Prayoga | 05111740000026 / Kasir |
| 5 | Muhammad Rafi Fadhilah | 05111740000075 / Kasir |

# Notulensi 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8-10 April 2020* |
| Waktu | : | *2 hari* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Pelaksana | : | *Setya Wibawa(Customer), Komang Yogananda(Customer), Yovi Agustian(Customer), Hisam Widi Prayoga(Customer), Muhammad Rafi Fadhilah(Customer), I Dewa Putu W A(Customer), Zaky Thariq (Customer), Wildan Ghiffarie Budhi(Customer), Mohammad Rizaldi Huzein P(Customer), Rangga Kusuma D(Developer), Bagas Yanuar S(Developer), Ersad Ahmad I(Developer)* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran dan pengisian kuesioner customer* |
| File Pendukung | : | Di Folder Kelompok Developer: Desain Pertanyaan Customer.docx, Logbook.docx dan List Kebutuhan.xlsx Di Folder Kelompok Client: Hasil Mentah Kuesioner Customer.xlsx dan Hasil Sintesis Pertanyaan Customer.docx |

**Catatan Kemajuan:**

1. Mendapatkan kebutuhan customer untuk dilist pada list kebutuhan.
2. Mengetahui kendala customer dalam pemesanan berbasis WA.
3. Memperkirakan estimasi ongkos kirim yang diinginkan customer.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pembuat Notulen,  Rangga Kusuma Dinata  *05111740000120* |

# DAFTAR HADIR 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8-10 April 2020* |
| Waktu | : | *2 hari* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran kuesioner customer* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NRP/ Jenis Stakeholder** |
| 1 | Setya Wibawa | 05111740000028 / Customer |
| 2 | Komang Yogananda | 05111740000114 / Customer |
| 3 | Yovi Agustian | 05111740000125 / Customer |
| 4 | Rangga Kusuma D | 05111740000120 / Developer |
| 5 | Bagas Yanuar S | 05111740000074 / Developer |
| 6 | Ersad Ahmad I | 05111740000016 / Developer |
| 7 | Hisam Widi Prayoga | 05111740000026 / Customer |
| 8 | Muhammad Rafi Fadhilah | 05111740000075 / Customer |
| 9 | I Dewa Putu Wiprah A | 05111740000152 / Customer |
| 10 | Zaky Thariq | 05111740000140 / Customer |
| 11 | Wildan Ghiffarie Budhi | 05111740000184 / Customer |
| 12 | Mohammad Rizaldi Huzein P | 05111740000024 / Customer |

# Notulensi 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8-10 Mei 2020* |
| Waktu | : | *2 hari* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Pelaksana | : | *Setya Wibawa(Driver), Komang Yogananda(Driver), Yovi Agustian(Driver), Hisam Widi Prayoga(Kasir), Muhammad Rafi Fadhilah(Kasir), I Dewa Putu W A(Manager), Zaky Thariq (Customer), Wildan Ghiffarie Budhi(Customer), Mohammad Rizaldi Huzein P(Customer), Rangga Kusuma D(Developer), Bagas Yanuar S(Developer), Ersad Ahmad I(Developer)* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran dan pengisian kuesioner prioritas* |
| File Pendukung | : | Di Folder FP:  *Desain Pertanyaaan Kuesioner Prioritas Fitur IBK Online.docx, Desain Pertanyaaan Kuesioner Cost Fitur IBK Online.docx, Hasil Mentah Kuesioner Prioritas Fitur IBK Online (Responses).xlsx, Hasil Mentah Kuesioner Cost Fitur IBK Online (Responses).xlsx* |

**Catatan Kemajuan:**

1. Mendapatkan prioritas dari setiap kebutuhan
2. Menghitung prioritas dari setiap fitur

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pembuat Notulen,  Bagas Yanuar Sudrajad  *05111740000074* |

# DAFTAR HADIR 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | *8-10 Mei 2020* |
| Waktu | : | *2 hari* |
| Tempat | : | *Daring* |
| Kegiatan | : | *Penyebaran dan pengisian kuesioner prioritas* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NRP/ Jenis Stakeholder** |
| 1 | Setya Wibawa | 05111740000028 / Driver |
| 2 | Komang Yogananda | 05111740000114 / Driver |
| 3 | Yovi Agustian | 05111740000125 / Driver |
| 4 | Rangga Kusuma D | 05111740000120 / Developer |
| 5 | Bagas Yanuar S | 05111740000074 / Developer |
| 6 | Ersad Ahmad I | 05111740000016 / Developer |
| 7 | Hisam Widi Prayoga | 05111740000026 / Kasir |
| 8 | Muhammad Rafi Fadhilah | 05111740000075 / Kasir |
| 9 | I Dewa Putu Wiprah A | 05111740000152 / Manager |
| 10 | Zaky Thariq | 05111740000140 / Customer |
| 11 | Wildan Ghiffarie Budhi | 05111740000184 / Customer |
| 12 | Mohammad Rizaldi Huzein P | 05111740000024 / Customer |